INFORME DE SPRINT PLANNING — SPRINT 1

AgroSmart Insights — Optimización de Mercados y Precios Agrícolas (EQ02-AGROSMART)
Taller de Proyectos (2026-II) — FIA USMP

# 1. Alcance, Enfoque y Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

| Código del Proyecto: | EQ02-AGROSMART |
| --- | --- |
| Nombre del Sprint: | Sprint 1: Infraestructura Cloud, DevSecOps e Ingesta de Datos |
| Temporalidad / Duración: | Semanas 3B a 5 (Semana 3 mitad, Semana 4 y Semana 5) -> Duración: 2.5 semanas |
| Scrum Master: | Jesús André De La Cruz Mantilla |
| Capacidad / Velocidad: | 24 Story Points (120 Horas de Célula) |
| Enfoque Estratégico: | Configurar el servidor real en la nube, activar las reglas de protección de ramas en GitHub y automatizar el flujo (Cron) en n8n que extrae los datos puros de los portales gubernamentales hacia PostgreSQL con pgvector. |
| Criterio de Cierre (Día 5B): | Revisión de servidores en vivo, bases de datos pobladas automáticamente y bloqueo estricto de PRs si el pipeline falla. |

# 2. Historias de Usuario: Estructura 3C y Criterios de Aceptación

## Historia de Usuario: S1-01 — Desplegar servidor Cloud y unificar pipeline CI/CD en GitHub Actions

Épica: EP-01 — Infraestructura Base, DevSecOps y Gobernanza de Calidad | Estimación: 8 SP | Prioridad: Alta

A. Card (Tarjeta):

Yo como Ingeniero DevSecOps del equipo,
quiero desplegar el servidor en la nube y configurar un pipeline de CI/CD automatizado en GitHub Actions,
para garantizar despliegues continuos, reproducibles y sin caídas de servicio ante nuevos cambios integrados.

B. Conversation (Conversación y Acuerdos Técnicos):

Configurar variables y secretos protegidos en GitHub Actions (SSH_KEY, SERVER_IP, DOCKER_CREDENTIALS).

Automatizar la compilación y empaquetado de contenedores Docker desplegándolos en la nube vía SSH/Docker Compose.

Implementar verificación de estado (Health Check HTTP 200) y script de rollback ante errores en el despliegue.

C. Confirmation (Criterios de Aceptación — Formato Gherkin):

| Criterio 1 | Dado que un desarrollador hace un merge a la rama main, cuando finaliza la compilación y pruebas exitosamente, entonces el workflow de GitHub Actions ejecuta el despliegue automático en el servidor Cloud. |
| --- | --- |
| Criterio 2 | Dado que se realiza un despliegue en el servidor remoto, cuando los contenedores inician, entonces se valida que los servicios responden con código HTTP 200 en su endpoint de health check. |
| Criterio 3 | Dado que ocurre un fallo durante la ejecución de los scripts de despliegue, cuando el pipeline detecta el error, entonces se cancela la publicación, se emite una alerta en GitHub Actions y se mantiene la versión estable previa. |
| Criterio 4 | Dado que se requiere acceso seguro al entorno Cloud, cuando el pipeline se conecta, entonces utiliza llaves SSH y variables de entorno cifradas sin exponer credenciales en texto plano. |

## Historia de Usuario: S1-06 — Configurar bloqueo estricto de PRs por fallos en pipeline de linters/tests

Épica: EP-01 — Infraestructura Base, DevSecOps y Gobernanza de Calidad | Estimación: 5 SP | Prioridad: Media

A. Card (Tarjeta):

Yo como Lider DevSecOps
quiero configurar reglas de protección de ramas y linters estáticos automáticos en los Pull Requests,
para asegurar que ningún código con deuda técnica, errores de sintaxis o tests rotos ingrese a las ramas principales.

B. Conversation (Conversación y Acuerdos Técnicos):

Integrar linters y formateadores (Flake8, Black, ESLint) junto con la suite básica de PyTest en GitHub Actions.

Habilitar Branch Protection Rules en GitHub exigiendo paso obligatorio de checks (status checks green) y revisión por pares.

C. Confirmation (Criterios de Aceptación — Formato Gherkin):

| Criterio 1 | Dado que un desarrollador abre un Pull Request hacia develop o main, cuando existen violaciones de estilo de código o fallos en linters, entonces el pipeline de GitHub Actions finaliza con estado fallido y bloquea el botón de merge. |
| --- | --- |
| Criterio 2 | Dado que se ejecuta el pipeline de validación sobre un PR, cuando una prueba unitaria falla, entonces se genera un reporte del error en la pestaña de checks y no se permite la integración del cambio. |
| Criterio 3 | Dado que todos los linters y pruebas unitarias pasan en verde, cuando se cuenta además con la aprobación de revisión de código requerida, entonces el Pull Request queda habilitado para completarse. |

## Historia de Usuario: S1-02 — Automatizar cron diario en n8n de extracción de precios mayoristas en portal MIDAGRI

Épica: EP-02 — Inteligencia de Open Data Agrícola, Ingesta Automatizada y Persistencia | Estimación:  SP 5 | Prioridad: Alta

A. Card (Tarjeta):

Yo como Backend,
quiero automatizar un flujo programado en n8n que extraiga diariamente los reportes de precios mayoristas del portal MIDAGRI,
para mantener actualizada la base de datos de cotizaciones agrícolas sin intervención manual.

B. Conversation (Conversación y Acuerdos Técnicos):

Configurar nodo cron/schedule en n8n para ejecutarse a las 10:00 AM (hora local).

Manejar endpoints y parsing de reportes agrícolas con almacenamiento en formato estructurado JSON.

Configurar lógica de 3 reintentos automáticos y emisión de alertas en caso de caída del portal gubernamental.

C. Confirmation (Criterios de Aceptación — Formato Gherkin):

| Criterio 1 | Dado que son las 10:00 AM (hora local), cuando se dispara el nodo cron en n8n, entonces se realiza la petición HTTP al portal de datos abiertos del MIDAGRI para descargar el boletín diario. |
| --- | --- |
| Criterio 2 | Dado que el boletín de precios se descarga correctamente, cuando el nodo procesa los registros (producto, precio mínimo, máximo y promedio), entonces los datos se estructuran en formato JSON estandarizado. |
| Criterio 3 | Dado que el portal del MIDAGRI está caído o no publica a tiempo, cuando la petición HTTP supera el tiempo de espera (timeout), entonces el flujo reintenta 3 veces y envía una notificación de alerta al canal de monitoreo. |
| Criterio 4 | Dado que se procesan registros de una fecha ya existente, cuando se intenta guardar en la base de datos, entonces se ejecuta un UPSERT evitando duplicados en la tabla de cotizaciones. |

## Historia de Usuario: S1-03 — Ingesta y normalización de volumen de ingreso de camiones a mercados mayoristas

Épica: EP-02 — Inteligencia de Open Data Agrícola, Ingesta Automatizada y Persistencia | Estimación: 8 SP | Prioridad: Alta

A. Card (Tarjeta):

Yo como Ingeniero de Datos,
quiero procesar y normalizar los volúmenes de abastecimiento y toneladas de camiones que ingresan a los mercados mayoristas,
para disponer de series temporales consistentes sobre la oferta disponible de productos agrícolas.

B. Conversation (Conversación y Acuerdos Técnicos):

Homologar unidades métricas a toneladas (t) y procesar reportes de pesaje diario de camiones.

Implementar módulo de homologación y mapeo léxico para resolver variaciones y sinonimias en nombres de productos.

Establecer tabla de registros observados/cuarentena para registros con valores incompletos.

C. Confirmation (Criterios de Aceptación — Formato Gherkin):

| Criterio 1 | Dado que se reciben los reportes de pesaje y volumen de camiones del mercado mayorista, cuando el pipeline de ingesta ejecuta el script de normalización, entonces todas las unidades se homologan a toneladas métricas (t). |
| --- | --- |
| Criterio 2 | Dado que existen nombres de productos con errores tipográficos o sinónimos locales, cuando se ejecuta el módulo de mapeo semántico, entonces los nombres se asocian a su ID maestro de producto correspondiente. |
| Criterio 3 | Dado que un registro contiene campos obligatorios vacíos (peso o procedencia), cuando pasa por la etapa de validación, entonces se descarta de la tabla principal y se almacena en una tabla de registros observados con el motivo del fallo. |
| Criterio 4 | Dado que culmina la carga masiva de abastecimiento, cuando se consultan los volúmenes agregados por producto y fecha, entonces la suma cuadra al 100% con el consolidado reportado en la fuente de origen. |

## Historia de Usuario: S1-04 — Ingesta de variables climáticas/sequías y fuentes de satélite para monitoreo

Épica: EP-02 — Inteligencia de Open Data Agrícola, Ingesta Automatizada y Persistencia | Estimación: 5 SP | Prioridad: Media

A. Card (Tarjeta):

Yo como Desarrollador de Inteligencia de Datos,
quiero consumir APIs climáticas y de datos satelitales (Open-Meteo / indicadores de sequía),
para correlacionar el clima y riesgos hídricos con las fluctuaciones de producción y precios en las zonas de cultivo.

B. Conversation (Conversación y Acuerdos Técnicos):

Conectar con Open-Meteo e indicadores satelitales para las cuencas productivas clave.

Capturar precipitación, temperatura y riesgo hídrico, implementando rate limiting y backoff exponencial.

C. Confirmation (Criterios de Aceptación — Formato Gherkin):

| Criterio 1 | Dado que se especifican las coordenadas geográficas de las principales regiones productoras, cuando el servicio consulta la API climática, entonces obtiene las métricas históricas y pronósticos a 7 días. |
| --- | --- |
| Criterio 2 | Dado que la API climática devuelve respuestas con códigos de error 429 (límite de cuota) o 5xx, cuando se produce el fallo, entonces el conector aplica retroceso exponencial (exponential backoff) antes de abortar. |
| Criterio 3 | Dado que los datos meteorológicos son validados con éxito, cuando se guardan en la base de datos, entonces quedan vinculados a la región geográfica y a su correspondiente serie temporal. |

## Historia de Usuario: S1-05 — Poblado automatizado y validación de integridad en PostgreSQL con pgvector

Épica: EP-02 — Inteligencia de Open Data Agrícola, Ingesta Automatizada y Persistencia | Estimación: 5 SP | Prioridad: Media

A. Card (Tarjeta):

Yo como Administrador de Base de Datos y Arquitecto Backend,
quiero automatizar el guardado y validar las restricciones de integridad en PostgreSQL con soporte para pgvector,
para almacenar datos relacionales y vectores semánticos preparados para las consultas analíticas y vectoriales de los siguientes sprints.

B. Conversation (Conversación y Acuerdos Técnicos):

Habilitar extensión pgvector y ejecutar scripts de migración de tablas relacionales y vectoriales.

Configurar restricciones de integridad referencial, transaccionalidad (UPSERT/ROLLBACK) e índices HNSW/B-Tree.

C. Confirmation (Criterios de Aceptación — Formato Gherkin):

| Criterio 1 | Dado que se inicializa el esquema de la base de datos, cuando se ejecuta el script de migración, entonces la extensión pgvector se habilita y se crean las tablas relacionales y vectoriales sin errores. |
| --- | --- |
| Criterio 2 | Dado que el pipeline inserta un lote de registros procedentes de las ingestas, cuando se detecta una violación de clave foránea o tipo de dato inválido, entonces la transacción ejecuta un ROLLBACK completo y registra el log de error. |
| Criterio 3 | Dado que se cargan vectores de prueba de dimensión específica, cuando se realiza una consulta de similitud por distancia coseno (<=>), entonces PostgreSQL retorna los vecinos más cercanos en un tiempo inferior a 150 ms. |

# 3. Entregables Clave de Cierre (Día 5B) y Definition of Done (DoD)

Servidor Cloud Activo en Vivo: Infraestructura desplegada y verificable con servicios en ejecución e inspección de health checks HTTP 200.

Bases de Datos Pobladas Automáticamente: Tablas en PostgreSQL con extensión pgvector activada y alimentadas diariamente mediante cron en n8n.

Bloqueo Estricto de PRs (DevSecOps): Branch protection rules habilitadas en GitHub que impiden merges si fallan linters o tests unitarios.

Cobertura de Ingesta Agrícola y Clima: Datasets de MIDAGRI (precios), camiones mayoristas y Open-Meteo normalizados sin duplicados.

Revisión de Código por Pares: Obligatoriedad de al menos 1 aprobación (Review Approved) de otro desarrollador previa integración.

Documentación y Reportes: Manual de despliegue, README actualizado y bitácora de ejecución registrada.